个人周报

报告期：2016年11月1日至2016年11月6日

报告人：张晶晶

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 小组大家一起讨论需求分析，指定前期计划 | 11月1日至11月3日 | 进本商讨完成 |
| 对后台管理员界面功能进行完成和管理员登录页面 | 11月3日至11月6日 | 全部完成 |
|  |  |  |

* **问题和关注点**

前期的需求讨论阶段，最主要的就是获得用户需求，达到用户的标准，实现基本的页面，把我们的整体页面效果展现出来。

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 继续完善需求分析阶段的工作，达到用户真正想要的效果 | 11月7日至11月13日 | 需求阶段全部完工 |
|  |  |  |