个人周报

报告期 [2016-12-12]：至 [2016-12-17]

报告人：黄婷灵

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1. 购物车界面样式修改 | 2016-12-12~2016-12-12 | 100% |
| 2、订单确认页地址上下显示一致 | 2016-12-13~2016-12-13 | 100% |
| 3、后台商品字段添加 | 2016-12-15~2016-12~15 | 100% |
| 4、支付流程完善 | 2016-12-12~2016-12-15 | 100% |
| 5、修改了提交的bug | 2016-12-12~2016-12-15 | 100% |
| 6、订单提交修改订单状态 | 2016-12-13~2016-12-13 | 100% |
| 7、确认付款后修改订单状态 | 2016-12-13~2016-12-13 | 100% |
| 8、确认付款后更改商品数量 | 2016-12-14~2016-12-14 | 100% |

* **问题和关注点**

购物车信息在确认付款后应该删除购物车相关删除

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1、解决点击确认付款后，购物车的信息进行同步删除 | 2016-12-19-~2016-12-20 | 100% |
| 2、帮助中心页面完成（加入新模块到TP中） | 2016-12-19-~2016-12-23 | 100% |