个人周报

报告期：2016-11-15至 2016-11-21

报告人：刘景荣

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1.需求确认书的前半部分书写 | 2016-11-15~2016-11-16 | 100% |
| 2.用EA画系统用例图 | 2016-11-17~2016-18- | 100% |
| 3.需求确认书的后半部书写 | 2016-11-19~2016-11-20 | 100% |
| 4.完善需求确认书 | 2016-11-21 | 100% |

* **问题和关注点**

使用EA画系统用例图

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1.后台的订单管理开发 | 2016-11-22~2016-11-28 | 100% |