个人周报

报告期：2016.11.14至 2016.11.20

报告人：吴金铎

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 数据库设计 | 2016.11.14-2016.11.20 | 完成 |
| 数据库设计书 | 2016.11.14-2016.11.20 | 完成 |

* **问题和关注点**

数据库设计可能有待完善

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 后台的商品管理开发 | 2016.11.21-2016.11.27 |  |
|  |  |  |