个人周报

报告期 [2016-11-14]：至 [2016-11-18]

报告人：黄婷灵

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1. 前台goods页面完善 | 2016-11-14~2016-11-15 | 100% |
| 2、系统设计 | 2016-11-15~2016-11-18 | 100% |
|  |  |  |
|  |  |  |

* **问题和关注点**

系统设计时对于内部接口设计

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1、后台分类管理开发 | 2016-11-21~2016-11-26 | 100% |
|  |  |  |