个人周报

报告期：2016.11.7至 2016.11.13

报告人：吴金铎

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 后台页面的改进 | 2016.11.7-2016.11.8 | 完成 |
| 前台页面的改进 | 2016.11.8-2016.11.10 | 完成 |
| 复习考试 | 2016.11.10-2016.11.13 | 完成 |

* **问题和关注点**

前台界面不够美观

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 后台制作 | 2016.11.14-2016.11.20 |  |
|  |  |  |