个人周报

报告期：2016-11-29至 2016-12-5

报告人：刘景荣

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1. 下载下来一套用户页的静态页面，更改了连接地址，删除了不需要的模块 | 2016-11-29 | 100% |
| 2. 放弃下载的静态页面，ibootstrap静态页工作 | 2016-11-30 | 100% |
| 3完成用户中心的我的订单界面 | 2016-12-1 | 100% |
| 4. 完成用户中心的地址管理界面 | 2016-12-2 | 100% |
| 5.静态页面的整合及组内讨论修改 | 2016-12-3~2016-12-5 | 100% |

* **问题和关注点**

1. 不能直接从别人网站另存前台界面，一般无法修改为自己想要的
2. 遇到行不通情况的要及时组内讨论寻找解决办法，以免耽误进程

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1.网站前台功能的实现 | 2016-12-06~2016-12-12 | 100% |