个人周报

报告期：2016.11.28至 2016.12.4

报告人：吴金铎

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 后台的layout布局 | 2016.11.28-2016.11.29 | 完成 |
| 后台的代码优化 | 2016.11.29-2016.12.1 | 完成 |
| 逻辑调整和分页加入 | 2016.12.1-2016.12.2 | 完成 |

* **问题和关注点**

暂无

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 前台开发 | 2016.12.5-2016.12.11 | 完成 |