个人周报

报告期：11月28至12月4

报告人：张晶晶

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 完成前台页面购物车界面 | 11月28日至11月1日 | 100% |
| 完成前台页面的订单确认界面 | 11月28日至11月1日 | 100% |
| 完成前台界面的支付界面 | 11月1日至11月4日 | 100% |

完成前台界面的支付成功界面 11月1日至11月4日 100%

* **问题和关注点**
* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 对前台进行开发 | 11月5至12月11日 | 100% |
|  |  |  |