个人周报

报告期 [2016-11-28]：至 [2016-12-2]

报告人：黄婷灵

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1. 后台品牌管理剩余功能 | 2016-11-28~2016-11-28 | 100% |
| 2、前台商品详情页面内静态页完成 | 2016-11-29~2016-12-1 | 100% |
| 3、页脚帮助中心页面（注册/登录页，购物流程页） | 2016-12-1~2016-12~2 | 100% |
|  |  |  |

* **问题和关注点**
* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1、页脚帮助中心页面剩余部分 | 2016-12-5-~2016-12-9 | 100% |
| 2、整合前台后台代码 | 2016-12-5-~2016-12- | 100% |