个人周报

报告期：12.5至12.9

报告人：张宇晗

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 动态获取网站主页内容 | 12.5 | 完成 |
| 实现网站前台注册页，添加js验证 | 12.6 | 完成 |
| 实现网站前台登录页，添加session | 12.7 | 完成 |
| 实现网站前台登录页，添加验证码验证 | 12.8 | 完成 |
| 完善网站主页，修改跳转链接 | 12.9 | 完成 |

* **问题和关注点**

无太大问题，过程基本顺利

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 整合完善前台动态获取 | 12.12—12.16 | 完成 |
|  |  |  |
|  |  |  |