个人周报

报告期 [2016-12-5]：至 [2016-12-9]

报告人：黄婷灵

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1. 前、后台界面整合到TP框架中（更改了两个模块前台为home，后台为admin） | 2016-12-5~2016-12-5 | 100% |
| 2、购物车页（从购物车表、商品表中获取信息，点击购买跳转到订单界面获取用户id，购物车id） | 2016-12-6~2016-12-9 | 80% |
| 3、订单界面（用户选择收货地址，显示将要购买的商品信息，确认付款跳转到支付界面，将数据保存到订单表中） | 2016-12-6~2016-12~9 | 80% |
| 4、支付界面（获取订单总价，更新订单数据表的状态） | 2016-12-6~2016-12-9 | 100% |
| 5、支付完成界面 | 2016-12-6~2016-12-9 | 100% |

* **问题和关注点**

购物车界面删除无法实现（得通过js方法删除），购物车界面选择多个商品进行购买无法实现（通过checkbox复选框传参无法获取到参数），订单界面用户选择了收货地址，当前页面订单确认收货地址处无法自动获取到选择的收货地址（radio没有提交无法获取到本页，显示到默认的收货地址）

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1、解决上周遗留的技术性问题 | 2016-12-12-~2016-12-13 | 100% |
|  |  |  |