个人周报

报告期：2016-11-22至 2016-11-28

报告人：刘景荣

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1. 理顺关于订单管理的相关表的关系，修改表的不合理字段，前台面包屑的修改 | 2016-11-22~2016-11-23 | 100% |
| 2.全部订单函数的书写 | 2016-11-24~2016-11-26 | 100% |
| 3未发货订单，已发货订单，已完成订单函数的实现 | 2016-11-16~2016-11-27 | 100% |
| 4.模块的最后整理 | 2016-11-28 | 100% |

* **问题和关注点**

①后台获取的数据拼凑成一个三维数组传到前台界面的显示问题

②数据库多表联合查询的重要性

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1.网站前台静态页面的书写 | 2016-11-29~2016-12-05 | 100% |