个人周报

报告期：11.21至11.28

报告人：张宇晗

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 完善数据库结构 | 11.21 | 完成 |
| 实现后台登陆页和注销页的跳转 | 11.22 | 完成 |
| 实现后台用户管理，增删改查 | 11.23—11.24 | 完成 |
| 整合后台项目 | 11.28 | 完成 |
|  |  |  |

* **问题和关注点**

无太大问题，过程基本顺利

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 在后台基础上进行前台设计 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |