个人周报

报告期 [2016-11-21]：至 [2016-11-25]

报告人：黄婷灵

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1. 后台品牌管理开发 | 2016-11-21~2016-11-25 | 100% |
| 2、后台分类的展示页面 | 2016-11-23~2016-11-23 | 100% |
|  |  |  |
|  |  |  |

* **问题和关注点**

修改了原设计的数据库品牌管理的字段

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1、后台品牌管理剩余功能 | 2016-11-28~2016-11-28 | 100% |
| 2、前台 | 2016-11-29~ |  |