易购商城项目周报

报告期：[2016-11-12] 至 [2016-11-18]

报告人：[吴金铎]

* **项目仪表板**

里程碑趋势图

|  |
| --- |
|  |

**项目进度图**

需求变更

测试进度

Bug趋势

FFR

* **本周执行情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 | 负责人 |
| 找前台后台bug,地址管理进行修改，管理员管理添加搜索 | 2016.12.12-2016.12.18 | 完成 | 张晶晶 |
| 个人中心模块，我的订单页面样式的修改，以及数据动态获取，交易操作的相关获取 | 2016.12.12-2016.12.18 | 完成 | 刘景荣 |
| 修改后台品牌管理，修改产品页面的获取等问题，页面美观进行加强 | 2016.12.12-2016.12.18 | 完成 | 何泽鑫 |
| 商品表添加字段，前台相关页面进行修改，购物车的删除操作 | 2016.12.12-2016.12.18 | 未完成 | 黄婷灵 |
| 网站首页图片修改，状态栏修改，跳转修改 | 2016.12.12-2016.12.18 | 完成 | 张宇晗 |
| 点击状态栏无法切换至产品页修改，每日精选页面修改 | 2016.12.12-2016.12.18 | 完成 | 吴金铎 |

* **问题和关注点**

**找bug能力有待提高，各个页面之间的关系清晰**

* **下周安排**