易购商城项目周报

报告期：[2016-11-14] 至 [2016-11-20]

报告人：[吴金铎]

* **项目仪表板**

里程碑趋势图

项目进度图

需求变更

测试进度

Bug趋势

FFR

* **本周执行情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 | 负责人 |
| 后台页面的改进 | 2016.11.14-2016.11.20 | 完成 | 张晶晶 |
| 需求确认书 | 2016.11.14-2016.11.20 | 完成 | 刘景荣 |
| url重写技术预言 | 2016.11.14-2016.11.20 | 未完成 | 何泽鑫 |
| 数据库设计书 | 2016.11.14-2016.11.20 | 完成 | 吴金铎 |
| 数据库关联预言 | 2016.11.14-2016.11.20 | 完成 | 张宇晗 |
| 系统设计书 | 2016.11.14-2016.11.20 | 完成 | 黄婷灵 |

* **问题和关注点**

技术预言方面需要加强 数据库可能需要继续改进

* **下周安排**

