易购商城项目周报

报告期：[2016-11-7] 至 [2016-11-13]

报告人：[吴金铎]

* **项目仪表板**

里程碑趋势图

项目进度图

需求变更

测试进度

Bug趋势

FFR

* **本周执行情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 | 负责人 |
| 后台页面的改进 | 2016.11.7-2016.11.8 | 完成 | 张晶晶，张宇晗黄婷灵 |
| 前台页面的改进 | 2016.11.8-2016.11.10 | 完成 | 吴金铎 刘景荣 何泽鑫 |
| 复习考试 | 2016.11.10-2016.11.13 | 完成 | 全部 |

* **问题和关注点**

前台界面不够美观，一些功能画像没有体现

* **下周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1. 后台的制作 | 2016.11.13-2016.11.20 | 全部 |  |