易购商城项目周报

报告期：[2016-11-28] 至 [2016-11-24]

报告人：[吴金铎]

* **项目仪表板**

里程碑趋势图

项目进度图

需求变更

测试进度

Bug趋势

FFR

* **本周执行情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 | 负责人 |
| 前台的订单页，支付页 | 2016.11.28-2016.12.4 | 完成 | 张晶晶 |
| 前台的用户页，包括地址订单 | 2016.11.28-2016.12.4 | 完成 | 刘景荣 |
| 前台的搜索页面 | 2016.11.28-2016.12.4 | 完成 | 何泽鑫 |
| 前台的商品页 | 2016.11.28-2016.12.4 | 未完成 | 黄婷灵 |
| 前台的主页登录注册页 | 2016.11.28-2016.12.4 | 完成 | 张宇晗 |
| 解决和修改后台的一些问题 | 2016.11.28-2016.12.4 | 完成 | 吴金铎 |

* **问题和关注点**

后台需要注意的细微地方比较多，前台的css和js代码掌握较差

* **下周安排**
* **前台的页面开发**