易购商城项目周报

报告期：[2016-11-12] 至 [2016-11-18]

报告人：[吴金铎]

* **项目仪表板**

里程碑趋势图

|  |
| --- |
|  |

**项目进度图**

需求变更

测试进度

Bug趋势

FFR

* **本周执行情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 | 负责人 |
| 写登录页面，找后台的bug | 2016.12.19-2016.12.25 | 完成 | 张晶晶 |
| 对订单页进行完善，后台URL | 2016.12.19-2016.12.25 | 完成 | 刘景荣 |
| 做项目展示PPT | 2016.12.19-2016.12.25 | 完成 | 何泽鑫 |
| 完善前台页面页脚 | 2016.12.19-2016.12.25 | 未完成 | 黄婷灵 |
| 商品介绍文件上传 | 2016.12.19-2016.12.25 | 完成 | 张宇晗 |
| 加密处理 | 2016.12.19-2016.12.25 | 完成 | 吴金铎 |

* **问题和关注点**

**找bug能力有待提高，各个页面之间的关系清晰**

* **下周安排**