易购商城项目周报

报告期：[2016-11-21] 至 [2016-11-27]

报告人：[吴金铎]

* **项目仪表板**

里程碑趋势图

项目进度图

需求变更

测试进度

Bug趋势

FFR

* **本周执行情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 | 负责人 |
| 后台admin管理的开发 | 2016.11.21-2016.11.27 | 完成 | 张晶晶 |
| 后台order管理的开发 | 2016.11.21-2016.11.27 | 完成 | 刘景荣 |
| 后台的分类管理的开发 | 2016.11.21-2016.11.27 | 完成 | 何泽鑫 |
| 后台的品牌管理的开发 | 2016.11.21-2016.11.27 | 未完成 | 黄婷灵 |
| 后台的用户 主页以及登录等开发 | 2016.11.21-2016.11.27 | 完成 | 张宇晗 |
| 后台的商品管理的咖啡 | 2016.11.21-2016.11.27 | 完成 | 吴金铎 |

* **问题和关注点**

黄婷灵有事请假 相关任务有所延误 但整体进程在控制之中

* **下周安排**

前台页面静态页的编写 或进行开发