易购商城项目周报

报告期：[2016-11-1] 至 [2016-11-8]

报告人：[吴金铎]

* **项目仪表板**

里程碑趋势图

项目进度图

需求变更

测试进度

Bug趋势

FFR

* **本周执行情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 确定易购商城项目正式确立 | 2016.11.1-2016.11.2 | 全部成员 | 完成 |
| 确定本周大分工  做好需求分析。 | 2016.11.1-2016.11.2 | 全部成员 | 完成 |
| 寻找后台模板。 | 2016.11.3-2016.11.5 | 黄婷灵，张晶晶，张宇晗 | 完成 |
| 需求说明书 | 2016.11.3-2016.11.5 | 刘景荣 | 完成 |
| 前台界面圆形 | 2016.11.3-2016.11.5 | 吴金铎。何泽鑫 | 完成 |

* **问题和关注点**

暂无

* **下周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1. 以考试为主 | 2016.11.7-2016.11.11 | 全部 |  |