个人周报

报告期：11.1至11.7

报告人：张宇晗

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 组内讨论确定项目：易购商城 | 11.1 | 完成 |
| 确定项目需求 | 11.2 | 完成 |
| 完成后台的订单管理页面： 1. 未处理订单 2. 已处理订单 3. 已完成订单  和用户管理 | 11.3 | 完成 |

* **问题和关注点**

无太大问题，过程基本顺利

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 搭建项目工程 |  |  |
| 统一开发编码规范 |  |  |
|  |  |  |