个人周报

报告期：12.12至12.16

报告人：张宇晗

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 修改首页图片和购物车功能 | 12.12 | 完成 |
| 修改前台注册页链接 | 12.13 | 完成 |
| 修改状态维持错误 | 12.14 | 完成 |
| 修改主页每日精选页面 | 12.15 | 完成 |
| 修改商品页导航栏 | 12.16 | 完成 |

* **问题和关注点**

无太大问题，过程基本顺利

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| Bug修改和项目整合 | 12.19—12.24 | 完成 |
|  |  |  |
|  |  |  |