个人周报

报告期：11.29至12.2

报告人：张宇晗

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 修改和完善后台登陆页 | 11.29 | 完成 |
| 实现网站前台登录页 | 11.30 | 完成 |
| 实现网站前台注册页 | 12.1 | 完成 |
| 实现网站前台主页 | 12.2 | 完成 |
|  |  |  |

* **问题和关注点**

无太大问题，过程基本顺利

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 在前台静态页的基础上实现动态获取 | 12.5—12.9 | 完成 |
|  |  |  |
|  |  |  |